图片 / 文字加密解密可视化工具需求 PRD 文档

一、项目背景

本项目基于开源项目 blind-watermark 的核心算法能力，开发一款可视化网页工具。工具以 “拖放操作 + 简洁界面” 为核心体验，支持图片加密（文字水印 / 图片水印）、加密图片解密功能，无需用户掌握命令行操作，大幅降低盲水印技术的使用门槛。核心目标是实现 “上传 - 操作 - 输出” 全流程可视化，单文件处理响应时间控制在 10 秒内，为用户提供安全、便捷的图片隐水印处理解决方案。

二、需求拆解（按功能模块划分）

2.1 应用入口与基础交互模块

- 网页端独立访问，支持浏览器全屏 / 常规窗口展示，适配 PC 端主流分辨率

- 前端界面设计，包含功能分区（加密 / 解密切换、操作区、预览区、结果区）

- 兼容性适配，支持 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，保障操作流畅性

- 基础导航与帮助提示，含操作指引、参数说明、常见问题入口

2.2 文件上传与预处理模块

- 支持拖放上传与点击选择上传两种方式，适配单文件处理场景

- 文件格式校验：原图 / 加密图支持 JPG、PNG 格式，水印图支持 JPG、PNG 格式

- 文件大小限制：单文件≤10MB，避免大文件导致处理超时

- 上传进度实时展示，失败重试功能，格式错误 / 大小超限即时提示

- 文件预处理：自动压缩超大图片（保持清晰度前提下），图片水印自动适配原图尺寸比例（1/8~1/4）

2.3 加密功能模块

2.3.1 文字加密子模块

- 功能切换：支持从 “解密模式” 快速切换至 “文字加密模式”

- 核心操作：拖入 / 选择原图后，输入文字水印内容与密码

- 参数约束：文字水印长度≤50 字符，密码支持 6~16 位字母 / 数字组合，实时校验格式

- 预览与确认：加密前展示原图预览，支持重新上传或修改参数

- 结果输出：加密成功后展示处理后图片预览，提供下载按钮（默认保留原图格式）

2.3.2 图片加密子模块

- 功能切换：支持从 “文字加密模式”/“解密模式” 切换至 “图片加密模式”

- 核心操作：拖入 / 选择原图与水印图，输入密码

- 辅助功能：水印图预览、尺寸自动适配提示，支持手动调整水印透明度（可选，默认不透明）

- 参数约束：密码规则与文字加密一致，水印图需为有效图片格式（JPG/PNG）

- 结果输出：加密成功后展示原图 + 水印图 + 加密图三联预览，提供加密图下载功能

2.4 解密功能模块

- 功能切换：支持从 “加密模式” 快速切换至 “解密模式”

- 核心操作：拖入 / 选择加密图，输入密码，选择解密类型（文字水印 / 图片水印）

- 辅助参数：图片水印解密需输入原始水印尺寸（或上传原始水印图自动识别尺寸）

- 结果输出：文字水印解密成功后展示可复制文本；图片水印解密成功后展示水印图预览 + 下载按钮

- 异常处理：密码错误、解密类型不匹配、水印提取失败时，显示明确错误提示与排查建议

2.5 交互优化与辅助模块

- 操作状态反馈：加密 / 解密过程中显示进度条（0%~100%），避免重复提交

- 历史记录：保留最近 5 次处理记录（仅本地缓存，不存储服务器），支持重新下载结果

- 格式转换：下载时支持选择输出格式（JPG/PNG），文字水印支持 TXT 格式导出

- 帮助引导：关键操作节点（如密码设置、水印尺寸输入）提供即时提示，侧边栏含详细操作指南

2.6 性能与安全性保障模块

- 响应速度优化：单文件处理（上传 + 加密 / 解密）总时间≤10 秒

- 数据安全：文件传输采用 HTTPS 协议，服务器不存储用户原图、水印内容及密码，处理后临时文件即时清理

- 并发支持：单服务器支持 10 人同时操作，避免拥堵

- 稳定性保障：文件损坏、网络中断时提供断点续传（上传阶段）或重试提示（处理阶段）

三、技术实现方案

3.1 核心技术栈

- 后端：Python 语言，基于 Flask/FastAPI 搭建轻量接口，集成 blind-watermark 核心算法

- 前端：Vue3 框架（或 React），开发响应式交互界面，实现拖放上传、实时预览等功能

- 数据处理：原生 File API 处理文件传输，后端临时文件本地存储（处理后自动删除）

- 网络通信：前后端通过 HTTP/HTTPS 通信，文件传输采用 FormData 格式，提升效率

3.2 分阶段技术实现重点

- 阶段 1：需求细化与基础架构搭建，完成前端界面原型设计，开发文件上传（拖放 + 点击）、格式校验、进度展示功能，搭建后端基础接口框架

- 阶段 2：对接 blind-watermark 核心算法，开发文字 / 图片加密、解密逻辑，实现前后端数据交互，落地预览、下载功能，完成参数校验与异常处理

- 阶段 3：全维度测试（功能 / 性能 / 兼容性 / 安全性），优化响应速度至 10 秒内，修复 Bug，完成 HTTPS 配置与服务器部署，编写用户操作文档